4号成员 NLP智能分析负责人开发计划书

一、我的角色定位

我是本项目的4号成员，负责网络舆情事件智能分析系统中的 NLP智能分析模块。

我的主要工作是对后端传入的新闻文本进行处理和分析，为系统提供关键词、情感倾向、热度指数、风险等级、生命周期阶段以及相似新闻结果。

我的模块主要服务于后端，由1号成员调用我的分析结果，再提供给前端看板、事件详情页和AI报告模块使用。

二、我的主要职责

我负责以下功能：

- 文本预处理

- 关键词提取

- 情感分析

- 热点发现辅助

- 相似新闻计算

- 事件聚合辅助

- 热度指数计算

- 风险等级判断

- 生命周期阶段预测

其中，similar_news 用于辅助后端判断哪些新闻属于同一舆情事件，最终事件聚合结果由后端统一管理。

三、接口格式

我们小组已经统一了接口格式。

输入格式

我从1号后端接收新闻数据：

{

"news_id": 1001,

"title": "新闻标题",

"content": "新闻正文"

}

输出格式

我分析完成后，将结果返回给1号后端：

{

"news_id": 1001,

"keywords": [

"关键词1",

"关键词2"

],

"sentiment": {

"positive": 0.2,

"neutral": 0.3,

"negative": 0.5

},

"heat_score": 85,

"stage": "高潮期",

"risk_level": "高",

"similar_news": [

1002,

1003

]

}

四、功能实现思路

1. 文本预处理

我会先对新闻标题和正文进行清洗，包括去除多余空格、特殊符号、无效内容等，然后将标题和正文合并，作为后续分析的基础文本。

计划使用 jieba 对中文文本进行分词，并去除常见停用词。

2. 关键词提取

我会从新闻文本中提取核心关键词，用于展示新闻重点内容，也为后续热度计算和事件分析提供依据。

计划使用 jieba.analyse.extract_tags() 提取关键词。

3. 情感分析

我会对新闻内容进行情感倾向分析，判断文本整体偏正面、中性还是负面。

计划使用 SnowNLP 进行情感分析，并按照统一格式输出：

positive：正面比例

neutral：中性比例

negative：负面比例

4. 相似新闻计算

我会根据新闻标题和正文计算不同新闻之间的相似度，找出与当前新闻内容相近的其他新闻。

计划使用：

TF-IDF + 余弦相似度

输出的 similar_news 会帮助后端把多条相似新闻聚合成同一个舆情事件。

5. 热度指数计算

我会根据以下因素计算新闻热度：

- 相似新闻数量

- 是否包含敏感或热点关键词

- 负面情绪比例

初步公式为：

热度指数 = 相似新闻数量得分 * 0.5 + 关键词敏感度得分 * 0.2 + 负面情绪得分 * 0.3

最终热度指数范围控制在 0 到 100。

6. 风险等级判断

我会根据热度指数和负面情绪比例判断风险等级。

规则暂定为：

高风险：heat_score >= 75 或 negative >= 0.6

中风险：heat_score >= 45 或 negative >= 0.35

低风险：其他情况

输出结果为：

低 / 中 / 高

7. 生命周期预测

我会根据热度指数和相似新闻数量，初步判断舆情事件所处阶段。

生命周期阶段包括：

潜伏期

成长期

高潮期

衰退期

判断思路为：

热度较低、相似新闻较少：潜伏期

热度上升、相似新闻增加：成长期

热度较高、讨论集中：高潮期

热度下降、关注减少：衰退期

五、开发时间安排

7月8日：完成计划书

我完成本开发计划书，明确自己的职责、接口格式、功能范围和开发安排。

7月9日：文本预处理模块

我计划完成文本清洗、标题正文合并、中文分词和停用词过滤。

当天目标是：输入一条新闻后，能够得到可用于分析的文本结果。

7月10日：关键词提取与情感分析

我计划完成关键词提取和情感分析功能。

当天目标是：输入一条新闻后，能够输出 keywords 和 sentiment。

7月11日：相似新闻计算

我计划完成新闻相似度计算功能。

当天目标是：输入多条新闻后，能够找出与当前新闻相似的新闻编号，并输出 similar_news。

7月12日：热度、风险和生命周期判断

我计划完成热度指数计算、风险等级判断和生命周期阶段预测。

当天目标是：每条新闻都能得到 heat_score、risk_level 和 stage。

7月13日：总流程整合

我计划将各个功能整合成统一的分析流程，方便1号后端直接调用。

建议统一函数形式为：

analyze_news(news, all_news)

当天目标是：后端传入新闻数据后，我的模块能够返回完整分析结果。

7月14日：与后端联调

我计划和1号成员进行接口联调，确认输入输出字段完全一致，并测试多条新闻的连续分析效果。

当天目标是：我的NLP模块能够被后端稳定调用。

7月15日：最终测试与文档整理

我计划测试典型新闻样例，检查分析结果是否合理，并整理算法说明文档和答辩讲解内容。

当天目标是：模块稳定可用，并能清楚说明实现方法。

7月16日：答辩展示

答辩时，我可以介绍我的模块作用、输入输出格式、文本处理方法、关键词提取、情感分析、相似新闻计算、热度计算、风险等级和生命周期预测方法。

六、最低完成目标

如果时间较紧，我至少保证完成：

- 能接收后端传入的新闻标题和正文

- 能提取关键词

- 能分析情感倾向

- 能计算热度指数

- 能判断风险等级

- 能判断生命周期阶段

- 能返回相似新闻编号

- 能按照统一接口格式返回结果

七、与其他成员的配合

我需要和1号后端负责人确认接口调用方式和字段格式。

我需要保证2号前端负责人可以使用我的输出结果展示关键词、情感比例、热度指数、风险等级和生命周期阶段。

我需要和3号爬虫负责人确认新闻标题和正文数据完整，避免空文本影响分析结果。

我会向5号AI应用负责人提供关键词、情感、热度、风险等级和生命周期结果，帮助其生成舆情报告和智能问答内容。